## Slide 1
单机调度问题的思想与部分算法介绍与比较
2025-04-11
汇报人：杨雨豪、段嘉文、楼丁薇
Notes: 本模板基于“中国科学院大学-路人丁-PPT模板”魔改而成，著作权归该作者所有。
本模板中使用的东南大学校徽、校标文字组合、校训文字等素材来自于微信公众号“金木屋”。
本模板的视觉设计参考了“东南大学视觉识别系统”。
人物介绍页头像素材来自 小肥柴。
本模板力求简洁，布局合理，主次分明。以学术风为设计理念，适用于学术报告与论文答辩等相关应用场景。模板未使用任何动画效果。
您仅可以以个人非商业用途使用本PPT模板，不可将信息内容的全部或部分用以出售，或以出租、出借、转让、分销、发布等其他任何方式供其他人使用。
欢迎 持续关注东南大学止于至善学术风 PPT 模板 （https://zhuanlan.zhihu.com/p/335298500）后续的功能优化及多语言更新版本。
最后，祝汇报顺利，马到成功！
Version: (2021) v1.5-en.

## Slide 2
单机调度问题的贪心算法
汇报人：杨雨豪

## Slide 3: 问题引入
某医院急诊室有一台关键检测设备（如CT扫描仪），同一时间只能为一名患者服务。夜间急诊室陆续接收了5名患者，每位患者需要做CT检查，检查时间不同，且根据病情严重程度有不同的紧急截止时间（即医生评估的最晚检查时间，超过可能影响治疗）。急诊室需要安排患者的检查顺序，以尽可能减少患者的等待时间总和，并避免因超时导致的治疗延误。
患者编号 | 检查时间（分钟） | 截止时间（分钟）
1（轻伤） | 25 | 120
2（骨折） | 40 | 90
3（脑卒中） | 15 | 30
4（外伤） | 30 | 60
5（胸痛） | 20 | 50
患者编号 |  | 
1（轻伤） | 25 | 120
2（骨折） | 40 | 90
3（脑卒中） | 15 | 30
4（外伤） | 30 | 60
5（胸痛） | 20 | 50

## Slide 4: 问题定义
单机调度问题（Single Machine Scheduling Problem）是指在一台机器（或单一资源）上安排多个作业（jobs）的执行顺序，以优化特定的目标函数。每个作业具有处理时间、截止时间、优先级等属性，目标通常包括最小化总完成时间、减少延迟、满足截止时间等。
作业：需要处理的独立任务，例如患者检查、生产订单、计算任务等。
处理时间：每个作业在机器上执行所需的时间。
截止时间：作业需在此时间前完成，否则产生延迟。

## Slide 5: 问题抽象
调度一：一台机器需处理n个作业，每个作业的处理时间为，要求安排作业顺序使总完成时间（即各作业完成时间的总和）最小。
调度二：一台机器需处理n个作业，每个作业的处理时间为，截止时间是要求安排顺序使最大延迟最小。
按最短检查时间优先（SPT规则）
按最早截止时间优先（EDD规则）
目标1（效率优先）：最小化总等待时间（所有患者完成检查的时间总和）。
目标2（紧急优先）：最小化最大延迟

## Slide 6: SPT规则
最优规则：
按处理时间非递减顺序（Shortest Processing Time, SPT）排列作业。
目标函数：
（ 为作业i完成的时间）
例：
4个作业的处理时间为：P1=5 ，P2=3 ，P3=6 ，P4=2
SPT 排序：4（2）→ 2（3）→ 1（5）→ 3（6）。
问题描述：
一台机器需处理n个作业，每个作业j的处理时间为，要求安排作业顺序使总完成时间（即各作业完成时间的总和）最小。

## Slide 7: SPT规则证明
证明：
假设存在最优解中存在逆序（即作业i在作业j前，但>交换i和j后，总完成时间减少->0,矛盾。因此，最优解必须无逆序，即按SPT排序。
=5
=3
=3
=5
交换i与j
总完成时间减少3

## Slide 8: EDD规则
目标函数：
最小化 Lmax
最优规则：
按截止时间非递减顺序（Earliest Due Date, EDD）排列作业。
问题描述：
作业j有截止时间，要求安排顺序使最大延迟 最小。
4个作业的处理时间为：P1=3 ，P2=2 ，P3=4 ，P4=1
截止时间为：d1=7，d2 =4，d3=10，d4=5
vEDD 排序：2（d=4）→ 4（d=5）→ 1（d=7）→ 3（d=10）。
完成时间与延迟：
作业2：C2=2,
延迟 max（0，2−4）=0；
作业4：C4=3,
延迟 max（0，3−5）=0；
作业1：C1=6,
延迟 max（0，6−7）=0；
作业3：C3=10,
延迟 max（0，10−10）=0。
最大延迟：
Lmax = 0

## Slide 9: EDD规则证明
证明（反证法）：
假设存在最优解中某作业i在j前，但>。交换i和j后，j的完成时间提前，可能减少其延迟；而i的延迟即使增加，也不会超过原解的Lmax。因此，按EDD排序可保证最大延迟最小。
=5
=3
=3
=5
交换i与j
最差情况也只是最大延迟不变

## Slide 10: SPT规则示例
患者编号 | 检查时间（分钟） | 截止时间（分钟）
1（轻伤） | 25 | 120
2（骨折） | 40 | 90
3（脑卒中） | 15 | 30
4（外伤） | 30 | 60
5（胸痛） | 20 | 50
患者编号 |  | 
1（轻伤） | 25 | 120
2（骨折） | 40 | 90
3（脑卒中） | 15 | 30
4（外伤） | 30 | 60
5（胸痛） | 20 | 50
按最短检查时间优先（SPT规则）
排序：患者3（15）→ 患者5（20）→ 患者1（25）→ 患者4（30）→ 患者2（40）
患者编号 | 检查完成时间（分钟） | 该患者延迟（分钟）
3 | 15 | 0
5 | 15+20=35 | 0
1 | 35+25=60 | 0
4 | 60+30=90 | 30
2 | 90+40=130 | 40
总等待时间 = 15+35+60+90+130 = 330分钟
最大延迟 = 40分钟

## Slide 11: EDD规则示例
患者编号 | 检查时间（分钟） | 截止时间（分钟）
1（轻伤） | 25 | 120
2（骨折） | 40 | 90
3（脑卒中） | 15 | 30
4（外伤） | 30 | 60
5（胸痛） | 20 | 50
患者编号 |  | 
1（轻伤） | 25 | 120
2（骨折） | 40 | 90
3（脑卒中） | 15 | 30
4（外伤） | 30 | 60
5（胸痛） | 20 | 50
按最早截止时间优先（EDD规则）
排序：患者3（d=30）→ 患者5（d=50）→ 患者4（d=60）→ 患者2（d=90）→ 患者1（d=120）
患者编号 | 检查完成时间（分钟） | 该患者延迟（分钟）
3 | 15 | 0
5 | 15+20=35 | 0
4 | 35+30=65 | 5
2 | 65+40=105 | 15
1 | 105+25=130 | 10
总等待时间 = 15+35+65+105+130 = 350分钟（比SPT多20分钟）
最大延迟 = 15分钟

## Slide 12: 混合策略示例
患者编号 | 检查时间（分钟） | 截止时间（分钟）
1（轻伤） | 25 | 120
2（骨折） | 40 | 90
3（脑卒中） | 15 | 30
4（外伤） | 30 | 60
5（胸痛） | 20 | 50
患者编号 |  | 
1（轻伤） | 25 | 120
2（骨折） | 40 | 90
3（脑卒中） | 15 | 30
4（外伤） | 30 | 60
5（胸痛） | 20 | 50
先处理截止时间紧迫的患者3（d=30）、患者5（d=50）、患者4（d=60）。
剩余患者（1和2）按SPT排序。
排序：患者3（15）→ 患者5（20）→ 患者4（30）→ 患者1（25）→ 患者2（40）
患者编号 | 检查完成时间（分钟） | 该患者延迟（分钟）
3 | 15 | 0
5 | 15+20=35 | 0
4 | 35+30=65 | 5
1 | 65+25=90 | 0
1 | 90+40=130 | 40
总等待时间 = 15+35+65+90+130 = 335分钟
最大延迟 = 40分钟（与纯SPT相同，但部分患者延迟减少）
Notes: 加权SPT规则

## Slide 13: 总结
目标导向建模：
若以效率为核心（如非紧急科室），选择SPT规则减少总等待时间。若以患者安全为核心（如急诊室），选择EDD规则控制最大延迟。
规则设计的权衡：
SPT牺牲部分紧急患者的利益，EDD牺牲整体效率。实际中常需结合两者（如混合策略）
算法 | 总等待时间 | 最大延迟 | 复杂度
SPT | 最优 | 差 | 低
EDD | 差 | 最优 | 低
混合策略 | 次优 | 次优 | 高

## Slide 14
遗传算法对单机问题的求解
汇报人：段嘉文

## Slide 15: 遗传算法基础
·种群
·染色体
·适应度函数
·选择
·交叉
·变异
·初始化种群：随机生成一组染色体。
·适应度评估：计算每个染色体的适应度值。
·选择：根据适应度值选择父代染色体。
·交叉：对父代染色体进行交叉操作，生成子代。
·变异：对子代染色体进行变异操作。
·迭代：重复适应度评估、选择、交叉和变异步骤，直到满足终止条件。
生物进化隐喻
算法流程
演变

## Slide 16: 单机调度问题的遗传算法设计
编码方式：
在单机调度问题中，染色体可以用作业的排列序列表示。例如，染色体[3, 1, 2]表示作业3先加工，接着是作业1，最后是作业2。
​适应度函数：
适应度函数根据优化目标设计。例如目标是最小化总延迟时间，适应度函数可以是总延迟时间的倒数（为避免延迟时间为0，在分母上加1）：
f(x)
其中，∑是总延迟时间。
可以看到，总延迟时间越短，适应度越大，此时调度最优。

## Slide 17: 单机调度问题的遗传算法设计
遗传操作​：
选择：·轮盘赌选择：根据个体的适应度值按比例选择个体。
​ ·锦标赛选择：随机选择若干个体，从中选出适应度最高的个体。
​ 交叉：·部分映射交叉（PMX）​：从两个父代中随机选择一段区间，交换区间内的基因，
并通过映射关系修复冲突。
​ ·顺序交叉（OX）​：从父代1中选择一段区间，按顺序从父代2中填充剩余基因。
​ 变异：·交换相邻作业：随机选择两个相邻的作业并交换位置。
​ ·随机插入：随机选择一个作业并将其插入到另一个随机位置。
​参数调优：
​ 种群规模：种群规模越大，搜索能力越强，但计算成本更高。
​ 交叉/变异概率：交叉概率通常设置为0.7-0.9，变异概率通常设置为0.01-0.1。
​ 迭代次数：根据问题复杂度和计算资源选择。

## Slide 18: 单机调度问题的遗传算法设计
·选择：轮盘赌选择
·交叉：部分映射交叉
·变异：交换相邻作业

## Slide 19: 遗传算法简单案例
五个任务：[0, 1, 2, 3, 4]
完成时间：[3, 5, 2, 4, 1]
截止时间：[5, 7, 4, 10, 6]
初始化种群0：[3, 1, 0, 4, 2]
延迟时间：[0, 2, 7, 7, 11]

## Slide 20: 遗传算法简单案例
五个任务：[0, 1, 2, 3, 4]
完成时间：[3, 5, 2, 4, 1]
截止时间：[5, 7, 4, 10, 6]
初始化种群1：[0, 4, 2, 1, 3]
延迟时间：[0, 0, 2, 4, 5]

## Slide 21: 遗传算法简单案例
五个任务：[0, 1, 2, 3, 4]
完成时间：[3, 5, 2, 4, 1]
截止时间：[5, 7, 4, 10, 6]
初始化种群2：[2, 0, 1, 3, 4]
延迟时间：[0, 0, 3, 4, 9]

## Slide 22: 遗传算法简单案例
五个任务：[0, 1, 2, 3, 4]
完成时间：[3, 5, 2, 4, 1]
截止时间：[5, 7, 4, 10, 6]
初始化种群3：[1, 4, 3, 0, 2]
延迟时间：[0, 0, 0, 8, 11]

## Slide 23: 遗传算法简单案例
五个任务：[0, 1, 2, 3, 4]
完成时间：[3, 5, 2, 4, 1]
截止时间：[5, 7, 4, 10, 6]
初始化种群：population=[
[3, 1, 0, 4, 2],
[0, 4, 2, 1, 3],
[2, 0, 1, 3, 4],
[1, 4, 3, 0, 2]
]
序号 | 调度顺序 | 延迟时间计算 | 总延迟时间 | 适应度 1 / （总延迟时间+1）
0 | [3, 1, 0, 4, 2] | 0+2+7+7+11 | 27 | 0.0357
1 | [0, 4, 2, 1, 3] | 0+0+2+4+5 | 11 | 0.0833
2 | [2, 0, 1, 3, 4] | 0+0+3+4+9 | 16 | 0.0588
3 | [1, 4, 3, 0, 2] | 0+0+0+8+11 | 19 | 0.0500

## Slide 24: 遗传算法简单案例
对两个子代分别进行变异（按变异概率，比如0.1）：
对child1：假设没触发变异，child1保持不变
对child2：假设触发了变异，选中索引1和3交换
·原始：[2, 0, 4, 1, 3]
·变异后：[2, 1, 4, 0, 3]
总适应度 = 0.0357+0.0833+0.0588+0.05 ≈ 0.228
使用轮盘赌法，根据适应度概率选择两个父代：
·parent1 = [0, 4, 2, 1, 3]（索引1）
·parent2 = [2, 0, 1, 3, 4]（索引2）
随机选一个交叉点（例如point=2）：
·parent1[:2] = [0, 4]
·child1 = [0, 4] + [2, 1, 3]
（parent2中除了0和4的元素）
·child2 = [2, 0] + [4, 1, 3]
（parent1中除了2和0的元素）
新个体：
child1 = [0, 4, 2, 1, 3]
child2 = [2, 1, 4, 0, 3]

## Slide 25: 遗传算法简单案例

## Slide 26: 遗传算法简单案例

## Slide 27: 遗传算法简单案例

## Slide 28
两种算法的优劣对比及总结
汇报人：楼丁薇

## Slide 29: 贪心算法的优势与局限性
优势
简单高效：
  SPT规则（最短处理时间优先）和EDD规则（最早截止时间优先）只需排序即可实现，时间复杂度低（O(n log n)）。
  适合实时调度或小规模问题（如急诊室案例中的5名患者）。
目标明确：
  SPT规则直接优化总完成时间，EDD规则直接控制最大延迟，逻辑清晰。
理论保证：
  在特定目标下（如最小化总完成时间或最大延迟），贪心算法能给出最优解（如SPT和EDD的数学证明）。

## Slide 30: 贪心算法的优势与局限性
局限性
单一目标局限：
  无法同时优化多个目标（如同时最小化总等待时间和最大延迟）。混合策略需人工设计，缺乏普适性。
缺乏灵活性：
  难以处理复杂约束（如优先级、资源冲突）或动态变化的环境（如新增作业）。
局部最优风险：
  贪心策略无法全局搜索，可能错过更优解（如混合策略中总等待时间与最大延迟的权衡）。

## Slide 31: 遗传算法的优势与局限性
优势
适应性强
遗传算法不依赖具体问题的数学模型，适合各种复杂调度问题（如多目标、多约束调度）。
优化目标明确
使用“总延迟时间”作为评估标准，能够更直接地优化用户真正关心的问题——如任务按时完成率、系统效率等。
全局搜索能力
可以跳出局部最优，通过交叉和变异不断探索新的解空间，适合解决NP难题。
可扩展性强
模型可以轻松加入更多任务、资源限制或多台机器，只需稍作修改即可适应新场景。
支持多种改进策略
可融合启发式方法、局部搜索或惩罚函数等方式进一步提升效果。

## Slide 32: 遗传算法的优势与局限性
局限性
计算开销大
随着任务数量增多，种群规模和迭代次数也需增加，容易导致运行时间上升。
参数调优困难
种群大小、交叉率、变异率等参数对效果影响显著，需要通过实验不断微调。
适应度函数设计影响大
使用延迟时间作为适应度虽然直观，但不够细致（例如是否考虑优先级、提前完成的奖赏等）会影响最终表现。
早熟收敛
个体多样性不足时，算法可能陷入局部最优，导致全局搜索能力下降。
对小规模问题过度设计
在任务较少的场景下，遗传算法可能不如启发式或贪心算法高效。

## Slide 33: 两者对比
维度 | 贪心算法 | 遗传算法
时间复杂度 | O(n log n)（快） | O(pop_size × iterations)（慢）
解的质量 | 单目标最优，多目标次优 | 多目标逼近最优
适用规模 | 小规模（n < 100） | 中大规模（n ≥ 100）
约束处理 | 简单规则（如SPT/EDD） | 复杂约束（优先级、动态任务）
实现难度 | 低（仅需排序） | 高（需设计编码、适应度函数和参数）

## Slide 34: 选型建议
急诊室、实时系统等实时性要求高的场景。
小型生产线、课程表排期等静态、小规模问题。
柔性制造、物流配送等复杂约束或多目标优化的问题
大规模工业级问题
贪心算法
遗传算法

## Slide 35: 总结与展望
总结：
  没有“绝对最优”的算法，需根据问题规模、目标数量和实时性要求选择。
  贪心算法是“精确而专注的短跑选手”，遗传算法是“全面而灵活的马拉松选手”。
未来方向：
  混合算法：结合贪心算法的初始化与遗传算法的全局搜索（如用SPT生成初始种群）。
  动态适应：在线调整遗传算法参数（如根据任务增量动态扩大种群）。

## Slide 36
谢谢大家!
2025-04-11
汇报人：杨雨豪、段嘉文、楼丁薇